PREDMET: Zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice,

informacija o tijeku realizacije

Županijsko poglavarstvo je 17. svibnja 2006. godine donijelo Zaključak o Smjernicama dugoročnog razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.  Temeljem navedenog akta pokrenut je Projekt Stubičke Toplice.  Ciljevi Projekta od posebnog interesa za Županiju i Općinu Stubičke Toplice jesu:

- Redefiniranje izgleda Općine kao vodećeg odredišta zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, pri čemu bi Stubičke Toplice predstavljale „brand“, a područje Općine odredište zdravstvenog turizma,

- Repozicioniranje Općine i Županije na tržištu zdravstvenog turizma, koji u sadašnjim uvjetima dostignutog stupnja turističkog razvoja, nemaju dovoljno izgrađen identitet i imidž,

- Rad od 365 dana u godini,

- Razvoj održivog zdravstvenog turizma,

- Valorizacija prirodne, povijesne i kulture baštine Općine i Županije,

- Rješavanje problema nezaposlenosti,

- Povećanje proračuna Općine Stubičke Toplice i Županije, što bi rezultiralo povećanim stupnjem njihovog ukupnog gospodarskog razvoja.

Realizacija Projekta odvijala se kako slijedi:

- 12. srpnja Županijsko poglavarstvo na 22. sjednici donijelo je Provedbeni plan za realizaciju projekta Stubičke Toplice prema modelu Javno-privatnog partnerstva, koji sadrži  postupke, tijela i dokumente za realizaciju Projekta temeljem međunarodnih standarda za takove projekte,

- Imenovan je Savjet projekta, kao tijelo koje daje prijedloge za donošenje konačnih odluka, Projektni tim, Savjetnik projekta i imenovan je voditelj projekta,

- 21. veljače 2007. g. Županijsko poglavarstvo izabralo je Konzultantsku tvrtka Hosting International d.o.o., Zadar, temeljem provedenog postupka javne nabave,

- 13. ožujka 2007. godine potpisan je ugovor s konzultantskom tvrtkom,

- 11. travnja 2007. godine na 35. sjednici Županijskog poglavarstva utvrđen je tekst Javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice po modelu javno-privatnog partnerstva, provedeno je iskazivanje interesa koje je pokazalo zanimanje investitora za Projekt,

- 11. travnja 2007. godine na 35. sjednici Županijskog poglavarstva odobreno je potpisivanje Sporazuma između Krapinsko – zagorske županije i Općine Stubičke Toplice o zajedničkoj provedbi projekta Stubičke Toplice prema detaljnom planu uređenja – zona zdravstvenog turizma,

- 05. svibnja 2007. na 39. sjednici Županijskog poglavarstva utvrđen je tekst Poziva za nadmetanje za izbor kvalificiranih ponuditelja za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice po modelu JPP i prednatječajne dokumentacije za sudjelovanje u postupku Prednatječaja za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice po modelu javno-privatnog partnerstva,

- 15. lipnja 2007. održana je 1. sjednica Savjeta Projekta Stubičke Toplice (dnevni red: Cilj Projekta Stubičke Toplice i način njegove realizacije, Uloga Savjeta Projekta, Dosadašnje aktivnosti na Projektu, Preostale aktivnosti na Projektu i Prezentacija Koncepcijskog rješenja)

- 24. srpnja 2007. održana je 2. sjednica Savjeta Projekta (dnevni red: Informacija o ponudama primljenim po pozivu za nadmetanje za izbor kvalificiranih ponuditelja, Davanje mišljenja na tekst Natječajne dokumentacije, na Prijedlog ugovora o JPP i Nacrt statuta Stubaki d.d.) – jednoglasno su prihvaćeni navedeni dokumenti,

- 31. srpnja 2007. godine na 43. sjednici Županijskog poglavarstva utvrđena je lista kvalificiranih ponuditelja za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice prema modelu javno-privatnog partnerstva kako slijedi:

  - SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Zagreb, Braće Domany 6,

  - INGRA d.d. za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 48,

  - INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1, kao vodeći partner u konzorciju sa društvima Tehnika d.d. Zagreb, Konstruktor-inženjering d.d. Split i Toplice Sveti Martin d.d. Sveti Martin na Muri.

- na 43. sjednici Županijskog poglavarstva utvrđen je tekst Poziva za sudjelovanje u postupku natječaja za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice po modelu javno-privatnog partnerstva i Natječajne dokumentacije i utvrđen je Prijedlog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice kao  i Prijedlog statuta Stubaki d.d.; Turističko-zdravstveni centar Stubičke Toplice,

- 20. rujna 2007. predstavnici Županije prisustvovali Skupu radnika Bolnice Stubičke Toplice i sukladno zaključcima Skupa, Županija je prihvatila izmjenu članka 20.1. Prijedloga Ugovora o JPP u formulaciji koju je predložio Savez samostalnih sindikata Hrvatske, a koji se odnosi na zaštitu radnopravnog statusa zaposlenika Bolnice,

- 3. listopada 2007. javno su otvorene ponude primljene po Natječaju,

- 15. listopada 2007. županica primila predstavnike Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara kojom prilikom je utvrđen zajednički interes Županije i Sindikata usmjeren prema cilju: napredak i razvoj Županije, razvoj Specijalne bolnice, unapređenje položaja i zaštita zaposlenih radnika, osiguravanje radnih mjesta zdravstvenim radnicima, a osobito medicinskim sestrama, a što su bitni elementi Ugovora o JPP,

- 29. listopada 2007. održana je 3. sjednica Savjeta Projekta (dnevni red: Davanje mišljenja o Studiji izvodljivosti, Davanje mišljenja o ocjenama ponuda, Imenovanje članova Pregovaračkog tima za utvrđivanje konačnog teksta Ugovora o JPP) ,

- na 48. sjednici 7. studenog 2007.  donijeta je Odluka o odabiru Privatnog partnera za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice, Rješenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima Županije za utvrđivanje konačnog teksta Ugovora o javno-privatnom partnerstvu i prihvaćena je Studija izvodljivosti Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice,

- na 50. sjednici Županijskog poglavarstva 5. prosinca 2007. godine odbijen je prigovor INGRE d.d., Zagreb, izjavljen protiv Odluke o odabiru Privatnog partnera za realizaciju Projekta,

- 13. prosinca 2007. godine u Županiji je održan sastanak predstavnika sindikata zastupljenih u Bolnici i Radničkog vijeća, ravnatelja i članova Upravnog vijeća Bolnice s predstavnicima Županije i svim sudionicima u Projektu, zaključak kojeg je da će radna skupina- predstavnici Sindikata zastupljenih u Bolnici do 31. prosinca 2007. godine dati primjedbe i prijedloge na Nacrt ugovora o JPP, posebno u dijelu zaštite prava radnika i statusa Bolnice,

- na zahtjev radne skupine – predstavnika Sindikata u Bolnici Stubičke Toplice rok za dostavu očitovanja na Nacrt ugovora o JPP produljen je do 15. siječnja 2007. godine,

- 31. siječnja 2008. godine upućen poziv ministru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za sastanak radi upoznavanja s Projektom Stubičke Toplice,

- 8. veljače 2008. godine održan je 1. sastanak Pregovaračkog tima Županije za utvrđivanje konačnog teksta Ugovora o JPP.