U G O V O R

o javno - privatnom partnerstvu za realizaciju

Zdravstveno - turističkog projekta

Stubičke Toplice

Krapina, _________ 2008.

2

SADRŽAJ

PREAMBULA ..........................................................................................................3

I ZNAČENJE IZRAZA U OVOM UGOVORU ...............................................4

II PREDMET UGOVORA..................................................................................5

1. Pravna osnova za sklapanje Ugovora .................................................................5

2. Svrha Ugovora...................................................................................................6

3. Ciljevi Projekta za Županiju i Općinu ................................................................6

4. Ciljevi Projekta za Specijalnu bolnicu ...............................................................7

III RIZICI PROJEKTA........................................................................................7

IV REALIZACIJA PROJEKTA..........................................................................8

1. Osnivanje Dioničkog društva .............................................................................8

2. Ukupna ulaganja Privatnog partnera................................................................... 9

3. Područje Projekta...............................................................................................9

4. Izrada projektne dokumentacije i građenje ....................................................... 12

5. Posebne mjere zaštite Županije ........................................................................ 12

V. SPECIJALNA BOLNICA............................................................................. 13

1. Provođenje referenduma i mišljenje Ministarstva zdravstva i soc. skrbi 13

2. Uključivanje Specijalne bolnice u Projekt ........................................................ 13

3. Status Specijalne bolnice ................................................................................. 16

4. Zaštita postojeće djelatnosti i zaposlenika Specijalne bolnice........................... 16

VI TROŠKOVI PROJEKTA.............................................................................. 17

VII PROMIJENJENE OKOLNOSTI ................................................................. 17

1. Otežane okolnosti ............................................................................................ 17

2. Viša sila........................................................................................................... 17

VIII PRESTANAK UGOVORA ........................................................................... 18

1. Ispunjenje Ugovora.......................................................................................... 18

2. Sporazumni prestanak poslovne suradnje ......................................................... 18

3. Raskid Ugovora ............................................................................................... 18

IX POVJERLJIVE OBAVIJESTI ..................................................................... 19

1. Poslovna tajna.................................................................................................. 19

X TUMAČENJE ODREDBI UGOVORA I S NJIM U VEZI SKLOPLJENIH

UGOVORA.................................................................................................... 19

XI RJEŠAVANJE SPOROVA ........................................................................... 20

1. Bona fide ......................................................................................................... 20

2. Posredovanje ................................................................................................... 20

3. Arbitraža.......................................................................................................... 20

XII UGOVORI KOJI ĆE SE ZAKLJUČITI TEMELJEM OVOG UGOVORA21

1. Ostali ugovori koji će se zaključiti između ugovornih strana ........................... 21

2. Ugovori koji će se zaključiti s trećim osobama................................................. 21

XIII IZMJENE I DOPUNE UGOVORA.............................................................. 21

XIV OBAVIJESTI................................................................................................. 22

XV ZAVRŠNE ODREDBE.................................................................................. 22

1. Prilozi ovom Ugovoru...................................................................................... 22

2. Ovlaštenja za potpis i primjerci Ugovora ......................................................... 23

3

REPUBLIKA HRVATSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Magistratska 1, Krapina, zastupana po županici Sonji Borovčak, (u daljnjem

tekstu:Javni Partner)

i

SUNCE KONCERN d.d., Braće Domany 6, Zagreb, zastupano po predsjedniku

uprave Jaki Andabak (u daljnjem tekstu: Privatni partner)

zaključili su u Krapini, dana ------------------2008. godine, sljedeći

U G O V O R

o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju

Zdravstveno - turističkog projekta Stubičke Toplice

PREAMBULA

Temelj za primjenu ovog Institucionalnog oblika Javno-privatnog partnerstava je

Zelena knjiga Europske komisije o JPP i zakonodavstvo EU o javnim

narudžbama i koncesijama, [Green Paper, European Commission, COM (2004)

327], a koji čine neobvezujući okvir sa značenjem uputa i vodiča za primjenu

modela Institucionalnog javno-privatnog partnerstva, te sukladno pozitivnim

propisima Republike Hrvatske, koji reguliraju predmetnu pravnu materiju (ZTD,

ZOO, Paket zdravstvenih zakona i ostali) i rezultatima Natječaja za izbor

kvalificiranog privatnog partnera,

a, polazeći od činjenice da se realizacijom zdravstveno-turističkog projekta

Stubičke Toplice, postižu bitni ciljevi od posebnog interesa za Županiju kao i

Općinu Stubičke Toplice, te društva u cjelini,

a, imajući u vidu da je Odlukom Županije, temeljem dostavljene ponude i prateće

dokumentacije, Privatni partner, odnosno, Sunce Koncern d.d. iz Zagreba,

odabran za partnera u zajedničkom projektu, s obzirom na zajednički interes

ugovornih strana kao ravnopravnih partnera, pristupa realizaciji Projekta u

slijedeća dva koraka:

1. Osnivanje Dioničkog društva u čijem sastavu nije Specijalna bolnica

2. Uključivanje Specijalne bolnice u sastav Dioničkog društva, uvjetovano

provođenjem referenduma i dobivanjem pozitivnog mišljenja Ministarstva

zdravstva i socijalne skrbi na okolnost prijenosa osnivačkih prava nad

Specijalnom bolnicom sa Županije na trgovačko društvo u zajedničkom

vlasništvu Županije i Privatnog partnera

te su se sporazumjeli kako slijedi:

4

I ZNAČENJE IZRAZA U OVOM UGOVORU

Članak 1.

Sukladno zajedničkom interesu ugovornih strana, o jasnom i obvezujućem

načinu dogovaranja u odnosu na sadržaj svih bitnih odredbi i pojmova kojima

uređuju svoje međusobne odnose, ugovorne strane suglasno daju tumačenje

pojedinih pojmova, instituta i definicija, danih i iznesenih u ovom Ugovoru, a

radi izbjegavanja eventualnih nesporazuma, na način da pojedini izrazi u ovom

Ugovoru imaju slijedeće značenje:

Javno-privatno partnerstvo: suradnja, odnosno zajednički poslovni poduhvat i

ulaganje javnog i privatnog partnera udruživanjem: materijalnih i intelektualnih

resursa, kapitala i učinjenih ekspertiza, u cilju ostvarenja postavljenog cilja, kako

je on detaljno opisan u ovom Ugovoru;

Javni partner: Krapinsko-zagorska županija sa sjedištem u Krapini,

Magistratska 1;

Privatni partner: Sunce Koncern d.d., Zagreb, Braće Domany 6, izabran na

javnom natječaju, sukladno odluci Županije od 07. studenog 2007. godine;

Općina: Općina Stubičke Toplice sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora

Šipeka 16;

Projekt: Zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice, koji uključuje

izgradnju integriranog zdravstveno-turističkog odredišta za osiguranje zdravog i

kvalitetnog života (specijalizirane medicinske usluge, sportsko-rekreativni

sadržaji, zdrava prehrana, relaksacija, briga za ljepotu i slično) na prostoru koji je

za tu svrhu namijenjen prema Prostornom planu Općine Stubičke Toplice, a

zasnovan na visokoj razini stručnosti, uključujući smještajne kapacitete, tematske

sadržaje, zdravstvene usluge, te ugostiteljsko-turističke usluge, a obuhvaća

sljedeće programske cjeline:

1. hotelske kapacitete,

2. zdravstveno-rehabilitacijsku zonu,

3. wellness centar sa smještajnim jedinicama,

4. sportsko-rekreativni centar,

5. bazenski kompleks sa pratećim ugostiteljskim i zabavnim sadržajima

za dnevne posjetitelje.

Područje Projekta: sastoji se od zemljišta na kojem se Projekt realizira, čija

ukupna površina iznosi 240.600 m2, a kojeg čine četiri (4) slijedeće Zone

područja Projekta:

1. Zona područja Projekta sa zemljištem Javnog partnera sjeverno od potoka

Vidak (Z 1) ukupne površine 73.885 m2,

2. Zona područja Projekta sa zemljištem Javnog partnera južno od potoka

Vidak ( Z 2) ukupne površine 61.992 m2,

5

3. Zona područja Projekta sa zemljištem Privatnog partnera sjeverno od

potoka Vidak ( Z 3) ukupne površine 56.523,94 m2,

4. Zona područja Projekta sa zemljištem u vlasništvu više fizičkih osoba

sjeverno od potoka Vidak ( Z 4) ukupne površine 48.199,06 m2.

Za Zone Projekta Z1, Z3 i Z4 Općina Stubičke Toplice usvojila je Detaljni plan

uređenja (DPU) u skladu s Prostornim planom uređenja.

Popis nekretnina i odgovarajući zemljišno-knjižni izvadci te prateći posjedovni

listovi čine Priloge 2, 3 i 4. ovom Ugovoru.

Specijalna bolnica: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke

Toplice, Stubičke Toplice;

Stubaki d.d. – zdravstveno turistički centar: naziv tvrtke novoosnovanog

dioničkog društva u smislu ovog Ugovora;

Dioničko društvo: Stubaki d.d.- zdravstveno-turistički centar, sa sjedištem u

Stubičkim Toplicama, a čiji osnivači i dioničari su Županija i Privatni partner;

Nominirani troškovi Županije: svi troškovi koje je Županija kao Javni partner

ugovorila za potrebe pripreme i realizacije Projekta, a odnose se na razdoblje od

12.07.2006.g., do faze početka operativnog poslovanja dioničkog društva Stubaki

d.d.;

Viša sila: vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale poslije sklapanja

ovog Ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti, otkloniti niti izbjeći,

kao što su: rat, blokade, prirodne katastrofe, elementarne vremenske nepogode;

Ugovor: ovaj Ugovor;

Treće osobe: svaka pravna ili fizička osoba, koja nije ugovorna strana;

Poslovni plan realizacije projekta: Plan koji je izabrani ponuditelj, ovdje

Privatni partner priložio u postupku Natječaja kao obvezujući dio svoje Ponude i

koji je prihvaćen od strane Javnog partnera (Prilog 8. ovom Ugovoru);

Prilog: svi dokumenti kojima se razrađuju i definiraju relevantne okolnosti,

ugovorenog poslovnog odnosa, bilo između ugovornih strana ili trećih osoba, a

koji predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora;

II PREDMET UGOVORA

1. Pravna osnova za sklapanje Ugovora

Članak 2.

2.1. Pravna osnova za sklapanje ovog Ugovora je, pozitivno nacionalno

zakonodavstvo, Zelena knjiga Europske komisije o JPP i zakonodavstvo

6

EU o javnim narudžbama i koncesijama, [Green Paper, European

Commission, COM (2004) 327], sve sukladno Preambuli ovog Ugovora.

2.2. Ugovorne strane uvodno utvrđuju da Privatni partner ispunjava kriterije

propisane u postupku Natječaja, sukladno pozitivnim propisima Republike

Hrvatske i međunarodnim standardima za realizaciju projekta prema

modelu Institucionalnog javno-privatnog partnerstva –zajedničko ulaganje

i odabran je temeljem obvezujuće Ponude koja je prihvaćena od strane

Županije Odlukom dana 07. studenog 2007.g., a koja čini Prilog 6. ovom

Ugovoru.

2.3. Ugovorne strane konstatiraju, da ovaj Ugovor predstavlja pravni titulus

sveukupnog poslovnog poduhvata, koji stupajući na snagu dobiva status

obvezujućih odredbi za sve sudionike, odnosno ugovorne strane, kao i bilo

koje treće osobe, koje pristupe ovom Ugovoru ili iskažu pravni interes za

realizaciju istog.

2. Svrha Ugovora

Članak 3.

3.1. Ugovorne strane su suglasne, da je svrha ovog Ugovora, realizacija

Zdravstveno-turističkog Projekta, kojim se postiže zadovoljenje bitnih

ciljeva od općeg i posebnog interesa za Županiju i Općinu, te cjelokupnu

društvenu zajednicu, uz istovremeno zadovoljenje interesa Privatnog

partnera, kroz uspješnu i pravovremenu realizaciju cjelokupnog poslovnog

poduhvata s profitabilnim poslovanjem.

3. Ciljevi Projekta za Županiju i Općinu

Članak 4.

4.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju slijedeće ciljeve Projekta za Županiju:

a) povećanje zaposlenosti u Županiji i Općini;

b) povećanje stope gospodarskog rasta;

c) razvoj Specijalne bolnice;

d) razvoj destinacije Stubičke Toplice;

e) primjerena valorizacija nedovoljno korištenih prirodnih resursa i

kulturno-povijesne baštine Općine i Županije u cjelini;

f) optimalno korištenje imovine Županije uz bezuvjetno poduzete mjere

za zaštitu okoliša;

g) turistička valorizacija neiskorištenih potencijala i resursa;

h) održivi razvoj zdravstvenog turizma;

i) uspostavljanje uvjeta za cjelogodišnju turističku aktivnost na širem

području obuhvata Projekta;

f) poticanje i podupiranje istraživanja na području balneologije, posebno

onim područjima koja se bave istraživanjem ljekovitih učinaka

termalne vode u svrhu poboljšanja čovjekova zdravlja;

g) ostvarivanje dobre povezanosti Projekta prema lokalnoj i široj

zajednici;

h) poticanje i iniciranje razvoja privatnog poduzetništva u okruženju;

7

i) stvaranje pretpostavki za dugoročno unapređenje kvalitete življenja,

stope i strukture zaposlenosti na širem području obuhvata Projekta, te

kontinuirano poboljšanje ekonomskog razvoja u okruženju;

j) učinkovitim marketinškim aktivnostima dosegnuti jedinstveno,

kvalitetno i visokopozicionirano odredište zdravstveno-preventivnog,

rehabilitacijskog, i sofisticiranog turističkog programa;

k) realizacija jedinstvenog i originalnog turističkog proizvoda temeljenog

na suvremenim trendovima u zdravstvenom i wellness turizmu.

4. Ciljevi Projekta za Specijalnu bolnicu

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju slijedeće ciljeve za Specijalnu bolnicu

a) osigurati socijalnu sigurnost zaposlenih;

b) stvoriti bolje uvjete rada;

c) repozicioniranje Specijalne bolnice, s obzirom na goodwill na tržištu

zdravstvenog turizma, u vodeće zdravstveno-turističko odredište u

Republici Hrvatskoj;

d) obnova i rekonstrukcija objekata Specijalne bolnice;

e) nabava i instalacija nove opreme potrebne za pružanje zdravstvenih

usluga u Specijalnoj bolnici;

f) ostati u sustavu sa HZZO-om;

g) pružanje medicinskih usluga u području rehabilitacije ozljeda na radu,

neurološke rehabilitacije i ostalo, sukladno Statutu Specijalne bolnice;

h) zadržavanje postojećeg broja zaposlenika, na temelju preuzetih općih

akata Specijalne bolnice, te važećeg granskog Kolektivnog ugovora za

djelatnost zdravstva, a sve sukladno Zakonu o radu, u smislu odredbi

članka 136., stavak 1. do 11., uz preuzimanje svih stečenih prava iz

radnog odnosa (plaće, naknade, otpremnine, stimulacije i nagrađivanje

temeljem rezultata rada, edukacije, ostala materijalna i druga prava);

i) stvoriti uvjete za stručno napredovanje i razvoj zaposlenika;

j) zapošljavanje i edukacija novih zaposlenika iz okruženja, što će

povoljno utjecati na podizanje životnog standarda Županije i Općine,

ne samo financijskog već i kulturnog;

k) ostvariti uvjete da osobni dohodak zaposlenika bude veći za najmanje

10 % od dohotka koji ostvaruju zaposlenici u javnim zdravstvenim

ustanovama;

l) zadržavanje mjesta rada zaposlenika u mjestu područja Projekta.

III RIZICI PROJEKTA

Članak 6.

6.1. Ugovorne strane suglasno definiraju rizike uspješnosti cjelokupnog

projekta na slijedeći način:

6.1.1. Rizici koje snosi Javni partner su:

o ažurnost u donošenju relevantnih odluka od strane Županije i

dobivanju potrebnih suglasnosti od državnih institucija u svrhu što

efikasnije realizacije Projekta

6.1.2. Rizici koje snosi Privatni partner su:

8

o sposobnost privlačenja dugotrajnog financiranja Projekta

o kreditni rejting i kreditna sposobnost

o prekoračenje troškova cjelokupnog Projekta

o sposobnost osoblja u realizaciji cjelokupnog Projekta

6.1.3. Podijeljeni rizici između ugovornih strana su:

o promjenjivost ili utjecaj kogentnih zakona i propisa

o primjena međunarodnih standarda

o odgode i zastoji u procesu realizacije pojedinih faza Projekta

6.2. Ugovorne strane suglasno definiraju alokaciju rizika na slijedeći način:

6.2.1. Javni partner će poduzimati sve što je u njegovoj ovlasti i moći

za upravljanje rizicima navedenim pod točkom 6.1.1. ovog članka,

6.2.2. Privatni partner će poduzeti slijedeće mjere i radnje u svrhu što

manjeg utjecaja definiranih rizika na realizaciju Projekta i to:

o osposobiti, educirati i stalno unapređivati stručna znanja

odgovornih i ostalih osoba uključenih u proces JPP

o zadužiti stručne osobe za praćenje međunarodnih standarda i

procedura

o zadužiti stručne osobe na unapređenju i razvojnom segmentu u

smislu marketinško financijske stabilnosti i dobrog glasa

Privatnog partnera

o učiniti i sve ostale predmetne zahtjeve provedivim na

transparentnoj i zakonski utemeljenoj osnovi

IV REALIZACIJA PROJEKTA

1. Osnivanje Dioničkog društva

Članak 7.

7.1. Javni partner i Privatni partner nakon potpisivanja ovog Ugovora pristupaju

osnivanju Dioničkog društva.

7.2. Ugovorne strane su suglasne da će Dioničko društvo poslovati pod tvrtkom:

Stubaki d.d. – zdravstveno-turistički centar, sa sjedištem u Stubičkim

Toplicama, Matije Gupca 1.

7.3. Osnivačku dokumentaciju Dioničkog društva ugovorne strane će

pravovremeno usuglasiti i usvojiti, sukladno kogentnim odredbama Zakona

o trgovačkim društvima, a kroz opći akt-Statut Dioničkog društva regulirati i

unijeti bitne odredbe ovog Ugovora.

7.4. Ugovorne strane su suglasne da će kroz Statut biti regulirana tijela

Dioničkog društva, na način:

7.4.1. Upravu sačinjavaju 2 (dva) člana, Predsjednika Uprave imenuje

Privatni partner, a člana Uprave imenuje Javni partner,

7.4.2. Nadzorni odbor sačinjavaju 5 (pet) članova, od kojih Predsjednika i

dva člana bira i imenuje Privatni partner, a dva člana bira i imenuje

Javni partner.

7.5. Savjetnik za realizaciju Projekta, nadzire realizaciju Projekta kroz

primjenu ovog Ugovora, u razdoblju od dana osnivanja Dioničkog društva,

Stubaki d.d., do početka operativnog funkcioniranja Projekta.

7.6. Osnivački temeljni kapital Dioničkog društva iznosi 60.976.704,00 kuna

(slovima:šezdesetmilijunadevetstosedamdesetšesttisućasedamstočetirikune),

9

podjeljen na 609.767 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od

100,00 kuna (slovima:sto kuna). Strukturu temeljnog kapitala će

sačinjavati:

7.6.1. Javni partner unosi u temeljni kapital društva zemlju u površini od

73.885 m2 u vrijednosti od 5.487.904,00 kuna (slovima:

petmilijunačetiristoosamdesetsedamtisućadevetstočetiri kune) i

predstavlja učešće u temeljnom kapitalu od 9%, odnosno 54.879

dionica

7.6.2. Privatni partner unosi u temeljni kapital društva:

o zemlju u površini od 56.523,94 m2 u vrijednosti od 4.198.389,00

kuna(slovima:četrimilijunastodevedesetosamtisućatristoosamdese

tdevet kuna)

o 37.627 redovnih dionica Zlatnog rata d.d., oznake ZLA-R-A, u

vrijednosti od 21. 290.372,00 kuna (slovima:

dvadestetjedanmilijundvijestodevedestettisućatristosedamdesetdvi

je kune)

o gotova novca u iznosu od 30.000.039,00 kuna (slovima:

tridesetmilijunatridesetdevet kuna)

o što sveukupno predstavlja iznos od 55.488.800,00 kuna,

(slovima: pedesetpetmilijunačetiristoosamdesetosamtisućaosamsto

kuna) odnosno učešće u temeljnom kapitalu od 91 %, odnosno

554.888 dionica.

2. Ukupna investicija

Članak 8.

8.1. Ukupna investicija iznosi 109.700.000,00

(slovima:stodevetmilijunasedamstotisuća eura) od čega se 35.000.000,00

Eura (slovima:tridesetpetmilijuna eura) odnosi na investiciju u Specijalnu

bolnicu, odnosno, u područje Projekta južno od potoka Vidak. Iznos od

74.700.000,00 Eura (slovima:sedamdesetčetirimilijunasedamstotisuća eura)

investirat će se na područje Projekta sjeverno od potoka Vidak sukladno

Ponudi Privatnog partnera koja čini Prilog 7. ovog Ugovora.

Navedena investicija u Specijalnu bolnicu izvršit će se nakon ispunjenja

uvjeta iz članka 16.1. ovog Ugovora.

3. Područje Projekta

Članak 9.

9.1. Nekretnine u vlasništvu Javnog partnera na Području Projekta – Z1 ukupne

površine 73.885 m2, upisane su pod slijedećim katastarskim česticama i

posjedovnim listovima:

10

Broj katastarske

čestice

Katastarska

kultura Površina m2

k.o. Donja

Stubica

Posjedovni

list

1652 livada 1.936 2494

1653 dvorište 6.856 2494

kuća i zgrada 389 2494

1654 livada 3.567 2494

1655 dvorište 2.996 2494

zgrade 499 2494

1656 pašnjak 2.349 2494

zgrada 210 2494

1657 kanal 269 2494

1658 kanal 783 2494

1659 pašnjak 2.754 2494

1660 put 889 2494

1661 put 424 2494

1662/1 šuma 3.025 2494

1663 oranica 587 2494

1664 livada 1.531 2494

1665 oranica 878 2494

1666 oranica 4.544 2494

1667 dvorište 4.061 2494

kuća i gospodarska

zgrada 169 2494

1668 put 936 2494

1669 livada 15.072 2494

1671 oranica 1.137 2494

put 11 2494

1672 oranica 1.054 2494

put 16 2494

1673 oranica 1.052 2494

put 22 2494

1674 livada 895 2494

1675 livada 1.788 2494

1676 livada 3.432 2494

1677 oranica 484 2494

1678 oranica 553 2494

1679 oranica 1.566 2494

1680 oranica 721 2494

1681 oranica 2.387 2494

1682 oranica 1.445 2494

1689 oranica 1.289 2494

1698 oranica 1.279 2494

11

9.2. Nekretnine u vlasništvu Privatnog partnera na Području Projekta - Z3

ukupne površine 56.523,94 m2, upisane su u slijedećim zemljišno-knjižnim

ulošcima:

o z.k.ul. 1090 k.o. Oroslavje, z.k.č. 275/3 Oranica Budiščak u

Budiščaku 2877,36 m2

o z.k.ul. 1004 k.o. Oroslavje, z.k.č.292/2, Oranica Budiščak u

Budiščaku, 3424,06 m2,

o z.k.ul. 435, k.o. Oroslavje, 276/1, Oranica Budiščak u

Budiščaku, 1093,40 m2,

o z.k.ul. 525 k.o. Oroslavje, 275/1, Oranica Budiščak u Budiščaku,

5279,96 m2,

o z.k.ul. 3488, k.o. Oroslavje, z.k.č. 248/10, Livada Budiščak u

Budiščaku, suvlasništvo od 3228,04 m2,

o z.k.ul. 3487, k.o. Oroslavje, z.k.č. 247/4, Livada Spašnik u

Budiščaku, 2809,02 m2,

o z.k.ul. 1481 k.o. Oroslavje, z.k.č.225/2, Oranica Andraševec u

Budiščaku, 2769,46 m2; 225/3, Oranica Andraševec u Budiščaku,

2769,46 m2,

o z.k.ul. 521, k.o. Oroslavje, z.k.č. 248/11, Livada Budiščak u

Budiščaku 6456,36 m2,

o z.k.ul. 1253, k.o. Oroslavje, z.k.č. 292/3, Oranica Budiščak u

Budiščaku, 1715,63 m2,

o z.k.ul. 264, k.o. Oroslavje, z.k.č. 289 i 290, oranica Budiščak u

Budiščaku, suvlasništvo od 1051,82 m2,

o z.k.ul. 593, k.o. Oroslavje, i to z.k.č. 64/3, šuma-parkiralište

Budiščak u Toplici, 5988,79 m2; 64/2, Oranica Budiščak u

Toplici, 791,27 m2; 64/1, Oranica Budiščak u Toplici, 2481,72

m2; 285/2,Oranica Budiščak, 841,63 m2; 284/2, oranica

Budiščak, 3431,25 m2; 293/2, oranica Budiščak, 2161,62 m2;

301/4, livada Budiščak u Budiščaku, 2251,53 m2; 301/5, livada

Budiščak u Budiščaku, 1427,89 m2,

o PI, k.o. Oroslavje, i to z.k.č.287, put u Budiščaku, 1809,14 m2;

294/3 pašnjak Budiščak, 28,77 m2; 295/2 pašnjak Budiščak,

215,80 m2,

o z.k.ul. 526, k.o.Oroslavje, z.k.č. 292/5, oranica Budiščak,

1622,11 m2.

9.3. Ugovorne strane konstatiraju da se na području obuhvata DPU-a, na adresi

Park Matije Gupca 3, St. Toplice nalazi stambena zgrada u vlasništvu

fizičkih osoba, sa 7 stambenih jedinica, koju je za potrebe provedbe

Projekta neophodno potrebno, uz prethodno usuglašavanje sa istim

fizičkim osobama, izmjestiti na drugu lokaciju, izvan zone obuhvata

Projekta, sukladno DPU.

9.4. Javni partner jamči Privatnom partneru, da su nekretnine iz članka 9., točka

9.1., u isključivom vlasništvu Javnog partnera, te da na istima ne postoje

knjižni ili vanknjižni tereti.

9.5. Privatni partner jamči Javnom partneru da će otkupiti zemljište u

vlasništvu više fizičkih osoba na Području Projekta – Z4 ukupne

površine 48.199,06 m2 kroz Dioničko društvo.

12

4. Izrada projektne dokumentacije i građenje

Članak 10.

10.1. Ugovorne strane su suglasne, da Dioničko društvo pristupi izradi projektne

dokumentacije, a za koju su zadužena i odgovorna tijela Dioničkog

društva.

Članak 11.

11.1. Ugovorne strane su suglasne da, tijela Dioničkog društva provode građenje

i opremanje planiranih objekata te, provedu postupak ishođenja uporabnih

dozvola.

11.2. Ugovorne strane su suglasne da se Privatni partner obvezuje završiti

izgradnju objekata u sklopu cjelokupnog Projekta u roku od 4 (četiri)

godine od dana osnivanja Dioničkog društva.

Članak 12.

12.1. Ugovorne strane su suglasne, da se s ishođenjem uporabnih dozvola i

početkom rada, smatra da je Projekt završen i da je ovaj Ugovor izvršen.

Članak 13.

13.1. Za slučaj potrebe namicanja financijskih sredstava za realizaciju Projekta,

ugovorne strane su suglasne, da se može opteretiti imovina Dioničkog

društva hipotekom ili nekom drugom vrstom tereta, koja se nalazi na

Području Projekta – Z1, Z3 i Z4 sjeverno od potoka Vidak.

13.2. Ukoliko se u Projekt uključi Specijalna bolnica u skladu s člankom 15.2. ili

15.3. ovog Ugovora imovinom južno od potoka Vidak (Područje Projekta

Z2) ista se ne može opteretiti hipotekom ili nekom drugom vrstom tereta

bez suglasnosti Županije.

5. Posebne mjere zaštite Županije

Članak 14.

14.1. Ugovorne strane su suglasne da će za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora

vrijediti posebne mjere zaštite imovine Županije, i to:

1. zaštita imovine do završetka Projekta

2. zaštita okoliša

14.2 Privatni partner će u svrhu zaštite imovine koju Županija unosi u Dioničko

društvo Županiji predati:

o 11 (slovima: jedanaest ) vlastitih zadužnica svaku na iznos

1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijun kuna), što ukupno iznosi

11.000.000,00 kuna (slovima:jedanaestmilijuna kuna)

o 2 (slovima:dvije) bjanko mjenice

14.3. U slučaju da, Privatni partner želi izaći iz Projekta, a prije njegova

završetka, odnosno prije početka operativnog funkcioniranja, potrebna mu

je suglasnost Županije.

13

V. SPECIJALNA BOLNICA

1. Provođenje referenduma i mišljenje Ministarstva zdravstva i

socijalne skrbi

Članak 15.

15.1. Ugovorne strane su suglasne da će Javni partner provesti referendum među

zaposlenicima Specijalne bolnice a po predmetu uključivanja Specijalne

bolnice u Projekt. Javni partner se obvezuje omogućiti Privatnom partneru

da zaposlenicima Specijalne bolnice prezentira Poslovni plan realizacije

Projekta. Javni partner se nadalje obvezuje provoditi referendum

minimalno jednom godišnje ili do pozitivnog izjašnjavanja zaposlenika ili

do izričite odluke Javnog partnera da se Specijalna bolnica mora uključiti u

Projekt pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, odnosno do isteka

važenja ovog Ugovora, sukladno članku 11. točka 11.2. ovog Ugovora.

15.2. U slučaju pozitivnog stava zaposlenika Specijalne bolnice i dobivenog

pozitivnog mišljenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sukladno točci

2. u Preambuli ovog Ugovora, ugovorne strane su suglasne da se Specijalna

bolnica uključi u cjelokupni Projekt.

15.3. U slučaju negativnog rezultata referenduma Privatni partner nije obvezan

preuzeti Specijalnu bolnicu, osim ako takvu odluku izričito ne donese Javni

partner.

15.4. Ugovorne strane su suglasne da u slučaju konačnog negativnog stava

zaposlenika Specijalne bolnice o uključivanju Specijalne bolnice u

cjelokupni Projekt ili u slučaju izričite odluke Javnog partnera da

Specijalna bolnica ostaje izvan Projekta, Bolnica ostaje izvan Projekta, a

udio Javnog partnera u Dioničkom društvu ostaje nepromijenjen i iznosi

9%, sukladno članku 7. točka 7.6.1., bez obzira na konačnu visinu

investicije.

2. Uključivanje Specijalne bolnice u Projekt

Članak 16.

16.1. Nakon ispunjenja uvjeta iz članka 15.2 ili 15. 3. ovog Ugovora Županija

unosi Specijalnu bolnicu u sastav Projekta.

16.2 Ugovorne strane su suglasne da po realizaciji točke 16.1. ovog članka, u

Projekt ulazi Zona područja Projekta Z2, što u naravi predstavlja kupališnu

zgradu iz 1811. godine zvanu Maksimilijan s objektima A, B i C, zgradu

Dijana, zgradu Toplice, zatvoreni zimski bazen, zgradu Antonina, Dijaninu

kupelj, kotlovnicu ispred zgrade Dijana i zgrade pod posebnom

konzervatorskom zaštitom, te zemljište ukupne površine 61.992 m2,

označeno slijedećim katastarskim česticama i posjedovnim listovima:

14

k.o. Donja Stubica

Kat.

čest.

Vrsta

nekretnine

Površina

u m2 Posjedovni list

1640 cesta 955 3286

1641/1 dvorište 22.819 3286

rezervoar 53 3286

kuća i gosp.

Zgr. 4.463 3286

1641/2 zgrada 1.321 3286

1642 šuma 3.309 3286

1643 put 223 3286

1644 šuma 3.605 3286

1645 šuma 1.497 3286

1646 put 958 3286

1647 cesta 2.409 3286

1648 put 156 3286

1649 parkiralište 508 3286

1650 dvorište 1.305 3286

1636 park 2.951 2468

1637 parkiralište 3.715 2468

1638 zgrada 28 3285

park 4.922

1639 dvorište 4.738 3285

bazen 1.022

zgrade 1.035

16.3. Ugovorne strane su suglasne da će po realizaciji točke 16.1. ovog članka Javni partner

unijeti u Dioničko društvo zemljište izvan područja Projekta, ukupne površine 38.612

m2, upisano pod slijedećim nazivima lokacija, katastarskim česticama i posjedovnim

listovima (Prilog 5):

a) Centar k.o. Donja Stubica

Kat.čest. kultura

Površina

u m2 Posjedovni list

2465 šuma 750 2494

b) „Ekonomija”- (istočno od potoka Topličina) k.o. Donja Stubica

Posjedovni list

1622 pašnjak 5.069 2494

1623 pašnjak 6.446 2494

15

c) „Pod pećinom”- (istočno od željezničke

pruge) k.o. Donja Stubica

Posjedovni list.

1618 oranica 841 3334

d) Kapelščak k.o. Donja Stubica

Posjedovni list

2932 šuma 4.514 2494

2933 livada 3.926 2494

e) Kamenjak (istočno od željezničke pruge) k.o. Andraševec

Posjedovni list

440/1 pašnjak 115 3065

440/2 pašnjak 173 3065

440/3 pašnjak 13.901 3065

441 pašnjak 2.877 3065

16.4. Javni partner jamči Privatnom partneru, da su nekretnine u isključivom

vlasništvu Javnog partnera, te da na istima ne postoje knjižni ili vanknjižni

tereti.

16.5. Javni partner jamči Privatnom partneru, da će ishoditi sve suglasnosti i

odobrenja nadležnih državnih tijela koja su neophodna za unos Specijalne

bolnice u Dioničko društvo, a na način i pod uvjetima predviđenim

Ugovorom i Zakonima koji reguliraju predmetnu materiju.

16.6. Privatni partner jamči, da će sve građevinske zahvate, na objektima u

sklopu Specijalne bolnice i zaštićenog lječilišnog parka, a koji su u registru

kulturnih dobara Republike Hrvatske, vršiti uz suglasnost i po uputama

konzervatorske struke, odnosno, podliježe pravima i obvezama u odnosu na

iste, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99).

16.7. Za Područje Projekta južno od potoka Vidak (Z2) i za zemljište izvan

Područja Projekta prema članku 16. točka 16.3. pod a), b), c) i e) ovog

Ugovora Dioničko društvo će inicirati postupak izrade Detaljnog

urbanističkog plana na navedenim područjima sukladno Koncepcijskom i

Idejnom rješenju Projekta za ta područja.

16

3. Status Specijalne bolnice

Članak 17.

17.1. Ugovorne strane su suglasne da u slučaju ispunjenja uvjeta predviđenih

člankom 15. točka 15.2.i 15.3. ovog Ugovora, Specijalna bolnica u

vlasništvu Dioničkog društva ne mijenja svoj status zdravstvene ustanove.

17.2. Ugovorne strane utvrđuju da će se rad Specijalne bolnice uskladiti sa

zadanim ciljevima Projekta.

17.3. Ugovorne strane su suglasne da Javni partner jamči Privatnom partneru, da

će u cilju postizanja svrhe Ugovora koja se odnosi na Specijalnu bolnicu

osigurati sve potrebne suglasnosti nadležnih ministarstava, koje se ukažu

potrebnim za realizaciju Projekta u odnosu na postojeći i budući status

Specijalne bolnice.

4. Zaštita postojeće djelatnosti i zaposlenika Specijalne bolnice

Članak 18.

18.1. Ugovorne strane konstatiraju, da je Privatni partner potpisom ovog

Ugovora, upoznat s činjenicom da je na dan potpisa istog, u Specijalnoj

bolnici zaposleno 214 zaposlenika, od kojih 130 predstavlja stručno

osoblje- zdravstveni radnici, te utvrđuju da je obveza Dioničkog društva-

Stubaki d.d., zadržati sve zaposlenike, garantirajući im sva stečena prava,

a osobni dohodak minimalno 10 % veći od osobnog dohotka koji bi

zaposlenici ostvarivali u javnim zdravstvenim ustanovama.

Odredba prethodnog stavka znači da ugovorne strane jedna drugoj jamče da

će se preuzimanjem zaposlenika svakom od njih jamčiti u cijelosti

poštivanje Zakona o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01), Uredbe o

nazivima radnih mjesta i koeficijentu složenosti poslova u javnim službama

( NN br. 38/01) Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i

zdravstvenog osiguranja (NN br. 9/05) kao i Temeljnog kolektivnog

ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 84/07),

kao i sve eventualne izmjene naprijed citiranih propisa, odnosno uz

uvažavanje svih važećih pozitivnih propisa kojima se štite prava i interesi

zaposlenika. Ova odredba ne isključuje mogućnost da Privatni partner ne

ishodi u novom statusu zaposlenicima i povoljnije uvjete od propisanih.

18.2. Ugovorne strane utvrđuju da će Dioničko društvo poslovne aktivnosti u

vrijeme izgradnje objekata prilagoditi i organizirati na način da se osigura

najkraće moguće vrijeme izmijenjenih uvjeta rada Specijalne bolnice.

18.3. Ugovorne strane utvrđuju da će se u cilju ispunjenja obveze utvrđene u

prethodnom stavku omogućiti rekonstrukcija, dogradnja ili izmještanje

pojedinih odjela Specijalne bolnice na drugu lokaciju u okviru područja

17

Projekta, na način da se očuva kontinuitet postojeće efikasnosti pružanja

zdravstvenih usluga i "goodwilla" koji ima Specijalna bolnica.

18.4. Ugovorne strane utvrđuju da Dioničko društvo jamči da će u slučaju

nemogućnosti očuvanja potpunog kontinuiteta rada Specijalne bolnice

njezinom rekonstrukcijom, dogradnjom ili izmještanjem pojedinih odjela

na drugu lokaciju u području Projekta tijekom izgradnje objekata osigurati

svim zaposlenicima njihova prava iz radnog odnosa, bilo kroz

preraspodjelu na druge odgovarajuće poslove i radne zadatke, bilo na način

da im se isplaćuje njihova plaća sa svim ostalim davanjima koja proistječu

iz radnog odnosa i to kroz čitavo vrijeme izmijenjenih uvjeta rada

Specijalne bolnice. Ugovorne strane su suglasne da se u okviru realizacije

Projekta u slučaju potrebe za preraspodjelom zaposlenika na druge

poslove i radne zadatke isti se mogu izvršiti samo unutar istog mjesta rada

odnosno u zoni obuhvata Projekta, izuzev ukoliko bi sam zaposlenik bio

suglasan sa preraspodjelom u drugo mjesto rada.

VI TROŠKOVI PROJEKTA

Članak 19.

19.1. Troškove Konzultantske tvrtke u iznosu i dinamici kako je navedeno u

Natječajnoj dokumentaciji, koja čini Prilog 11. ovog Ugovora, podmiruje

Dioničko društvo.

19.2. Troškove Savjetnika za realizaciju Projekta u iznosu i dinamici kako je

navedeno u Natječajnoj dokumentaciji koja čini Prilog 11. ovog Ugovora,

podmiruje Dioničko društvo.

19.3. Troškove Voditelja za realizaciju projekta i dva člana Projektnog tima za

realizaciju Projekta u iznosu i dinamici kako je navedeno u Natječajnoj

dokumentaciji koja čini Prilog 11. ovog Ugovora, podmiruje Dioničko

društvo.

VII PROMIJENJENE OKOLNOSTI

1. Otežane okolnosti

Članak 20.

20.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će pristupiti reviziji odredaba ovog

Ugovora u slučaju promijenjenih okolnosti koje ugovorne strane nisu

mogle predvidjeti u trenutku sklapanja ovog Ugovora.

20.2. Zahtjevi za izmjenu bilo koje ugovorne strane, zbog otežanih okolnosti ne

odgađaju izvršenje ostalih odredbi ovog Ugovora.

2. Viša sila

Članak 21.

18

21.1. U slučaju više sile, a kako je ona definirana u čl. 1 ovog Ugovora ugovorne

strane su suglasne da ovaj Ugovor ostaje na snazi, te se isti nastavlja

realizirati po prestanku ili otklanjanju nastalih uzroka.

21.2. U slučaju da je uslijed Više sile došlo do nastupa okolnosti kojim je

nastavak do tada izvršenog Projekta postao nemoguć, ili je skopčan s

takvim poteškoćama koje Privatnog partnera stavljaju u položaj

nemogućnosti ispunjenja odredbi Ugovora, ugovorne strane pristupit će

reviziji Ugovora, rukovodeći se odredbama Ugovora o otežanim

okolnostima.

VIII PRESTANAK UGOVORA

1. Ispunjenje Ugovora

Članak 22.

22.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ovaj Ugovor na snazi od dana

potpisa odgovornih osoba obiju ugovornih strana, a prestaje važiti danom

okončanja četvrte faze projekta, sve sukladno Poslovnom planu.

2. Sporazumni prestanak poslovne suradnje

Članak 23.

23.1. Ugovorne strane utvrđuju da Ugovor mogu raskinuti međusobnim

dogovorom i suglasnošću volja obiju ugovornih strana.

23.2. Ugovorne strane će u slučaju iz prethodnog stavka, a u cilju razvrgnuća

njihovih odnosa i sređivanja imovinsko pravnih odnosa, prihvatiti

savjetodavnu pomoć od stručnjaka za kojeg su suglasne obje strane, uz

međusobno izmirivanje svih obveza ili povrata u prethodno stanje

vlasničkih pozicija.

3. Raskid Ugovora

Članak 24.

24.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je razlog za raskid Ugovora povreda

njegovih odredbi učinjene od bilo koje ugovorne strane, i to posebno u

sljedećim slučajevima:

o ukoliko bilo koja ugovorna strana u dioničko društvo ne uloži

dogovoreni ulog (temeljni kapital);

o ukoliko bilo koja ugovorna strana svoje dionice Dioničkog društva,

prenese na treću osobu, protivno odredbama Ugovora;

o ukoliko se Privatni partner u bitnom, ne pridržava Poslovnog plana

realizacije Projekta;

o ukoliko Privatni partner ne ispuni svoje obveze po fazama Projekta, a

kako je to utvrđeno Poslovnim planom za realizaciju Projekta;

o u slučaju da Privatni partner odbije, unatoč ispunjenju uvjeta iz članka

15.2.ili 15.3. ovog Ugovora, uključiti u Projekt Specijalnu bolnicu;

o u slučaju da Privatni partner ne poštuje odredbe članka 18. ovog

Ugovora;

19

o ukoliko bilo koja ugovorna strana, na bilo koji drugi način, ugrozi

realizaciju Projekta, tako da postane izvjesno da se neće dovršiti ili ga

neće moći dovršiti u zahtijevanoj kvaliteti, opsegu i ugovorenim

rokovima;

o u drugim slučajevima, kada je to utvrđeno odredbama Ugovora ili

Zakonom o obveznim odnosima ili Zakonom o trgovačkim društvima,

te drugim propisima koje ugovorne strane moraju primjenjivati u

realizaciji Projekta.

24.2. U slučaju raskida Ugovora svaka ugovorna strana vraća ono što je primila

po osnovi raskinutog ugovora, a strana koja je kriva za raskid dužna je

drugoj ugovornoj strani nadoknaditi, eventualno pretrpljenu štetu.

IX POVJERLJIVE OBAVIJESTI

1. Poslovna tajna

Članak 25.

25.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će tijekom realizacije Projekta, jedan

drugome dostavljati svu povjerljivu ali potrebnu dokumentaciju, posebno

tehničku, financijsku te pravnu, a koja je potrebna za uspješnu realizaciju

Projekta.

25.2. U slučajevima dostavljanja dokumentacije, opisane u prethodnom stavku,

ako ona predstavlja poslovnu tajnu, ona strana koja dostavlja takav

dokument dužna je dokument označiti oznakom "povjerljivo" u cilju

njegove zaštite.

25.3. Ugovorne strane su suglasne da dokumentaciju s oznakom "povjerljivo"

neće upotrebljavati niti u jednu drugu svrhu, osim za realizaciju

predmetnog Projekta.

25.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju, da nakon isteka Ugovora ili njegovog

ranijeg raskida, svaka je strana dužna drugoj strani vratiti u razumnom roku

dokumentaciju označenu kao "povjerljivo", osim ako je druga strana ne

oslobodi ove obveze.

X TUMAČENJE ODREDBI UGOVORA I S NJIM U VEZI

SKLOPLJENIH UGOVORA

Članak 26.

26.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Ugovor ima prednost za slučaj

potrebe tumačenja ugovornih odnosa između ugovornih strana ili ugovora

koji su ugovorne strane temeljem Ugovora zaključile s trećim osobama,

odnosno ima se smatrati osnovnim Ugovorom, stoga u slučaju

proturječnosti između odredbi ovog Ugovora i tih drugih ugovora

primjenjivat će se odredbe ovog Ugovora.

26.2. Privatni partner ovlašten je o odredbi Ugovora iz prethodnog stavka,

obavijestiti sve osobe s kojima on neposredno ili kroz dioničko društvo

stupa u ugovorne odnose u cilju realizacije Ugovora.

20

XI RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Bona fide

Članak 27.

27.1. U slučaju postojanja nesporazuma oko tumačenja odredbi Ugovora, ili oko

načina provođenja njegovih odredbi, ugovorne strane će sve međusobne

nesporazume pokušati riješiti na prijateljski način i međusobnim

dogovorom.

27.2. O nastanku bilo kakovog nesporazuma ili spora ugovorna strana koja

smatra da time trpi štetu, mora obavijestiti drugu ugovornu stranu u roku

od mjesec dana, od dana nastanka spora, pisanom obaviješću u kojoj će

biti detaljno sadržani:

o razlozi ili događaji koji su doveli do spora

o opis nastale štete ili procjenu štete koja bi mogla nastupiti

uslijed nastanka spora

o prijedlog za rješenje spora.

27.3. Druga ugovorna strana, mora u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka

pisane obavijesti, opisane u prethodnom stavku dati svoje detaljno

očitovanje.

27.4. Ukoliko ugovorna strana, koja je zaprimila očitovanje i nadalje ustraje da

postoji spor, ugovorne strane dužne su pristupiti rješavanju nastalog spora

mirnim putem i u dobroj vjeri.

2. Posredovanje

Članak 28.

28.1. Ugovorne strane su suglasne ukoliko nastali spor ne riješe u roku od 60

(šezdeset) dana od dana njegova nastanka da će nastali spor pokušati riješiti

uz pomoć Posrednika, neovisne osobe koja posjeduje priznata stručna

znanja na području realizacije Projekta po modelu javno privatnog

partnerstva.

28.2. Posrednik može posredovanje voditi na način koji on smatra

najsvrsishodnijim.

28.3. U slučaju iz prethodnog stavka, ugovorne strane koristit će za tumačenje

svojih međusobnih ugovornih odnosa svu dokumentaciju nastalu do dana

zaključenja ovog Ugovora, uključivo i Prednatječajnu i Natječajnu

dokumentaciju, kao i dokumentaciju na kojima se one temelje.

28.4. Ugovorne strane su suglasne da iako odluke ili sugestije Posrednika, nisu

obvezujuće za bilo koju od ugovornih strana, iste će u cilju realizacije

Projekta pokušati odluku Posrednika prihvatiti kad im je to god moguće,

rukovodeći se načelima dobrih poslovnih običaja i morala.

28.5. Ugovorne strane suglasne su da sve troškove Posrednika snose na jednake

dijelove.

3. Arbitraža

Članak 29.

21

29.1. U slučaju da se takvi sporovi ne riješe mirenjem u roku od 30 (trideset)

dana, nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u

drugom roku koji stranke utvrde, sporove će rješavati arbitražom u skladu s

Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske

gospodarske komore (Zagrebačka pravila).

29.2. Broj arbitara odnosno izmiritelja je 3 (tri) s tim da se po 1 (jedan) izmiritelj

izabire iz reda pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske

komore, a treći izmiritelj će biti izabran sukladno Pravilniku o arbitraži pri

stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka

pravila).

XII UGOVORI KOJI ĆE SE ZAKLJUČITI TEMELJEM OVOG

UGOVORA

1. Ostali ugovori koji će se zaključiti između ugovornih strana

Članak 30.

30.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da, ovaj Ugovor predstavlja osnovu i

temeljni je akt njihovog zajedničkog poslovnog poduhvata.

30.2. Polazeći od ove pretpostavke sve obaveze, izjave i dokumente koje bi

ugovorne strane preuzele temeljem ovog Ugovora, a u cilju realizacije

Projekta kako je on opisan u člancima 2., 3., 4. i 5. ovog Ugovora imaju se

zaključivati po načelima i uglavcima utvrđenim odredbama ovog Ugovora.

2. Ugovori koji će se zaključiti s trećim osobama

Članak 31.

31.1. Privatni partner jamči da, sve ugovore uključivo i ugovore koji će u cilju

realizacije Projekta zaključiti Dioničko društvo s trećim osobama moraju

biti zaključeni temeljem odredbe članka 30. ovog Ugovora.

31.2. Privatni partner, u slučaju povrede odredbe iz prethodnog stavka, snosi

svu štetu koju bi zbog navedene povrede pretrpjela treća osoba.

31.3. Županija jamči Privatnom partneru, potpunu slobodu u realizaciji Projekta,

u djelu koji se odnosi na izbor izvođača, podizvođača, kooperanata,

dobavljača i dr.

31.4. Privatni partner temeljem odredbi ovog Ugovora, u cijelosti odgovara

Županiji za ispunjenje obveza trećih osoba iz prethodnog stavka, koje je

angažirao u realizaciji Projekta, bez obzira na činjenicu što će se ti

pojedinačni ugovori s trećim osobama sklapati putem Dioničkog društva.

XIII IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

22

Članak 32.

32.1. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su, ako su sačinjene u pisanom

obliku, te s potrebnim ovlaštenjima za njihovo zaključenje, od obiju

ugovornih strana.

32.2. Izmijenjene i dopunjene odredbe ovog Ugovora, bit će i osnova za

tumačenje svih drugih ugovora, izjava ili ostalih dokumenata koji će biti

zaključeni prije njihovog donošenja.

32.3. Sukladno prethodnom stavku, postoji obveza ugovornih strana, da u

razumnom roku usklade odredbe svih ugovora ili drugih akata koje su

zaključili temeljem ovog Ugovora sa izmijenjenim i dopunjenim

odredbama ovog Ugovora.

32.4. Ukoliko odredbe ovog Ugovora ili ugovora koji su ugovorne strane

sklopile, temeljem ovog Ugovora, u međuvremenu postanu ništave,

ugovorne strane će ništavu odredbu zamijeniti novom u skladu s

pozitivnim propisima uvažavajući i razloge zaključenja, te ciljeve ovog

Ugovora (salvatorna klauzula).

XIV OBAVIJESTI

Članak 33.

33.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve međusobne obavijesti u

realizaciji Projekta, a temeljem odredaba ovog Ugovora dostavljati pisanim

putem bilo osobno, dostavnom službom, preporučenom ili elektronskom

poštom, i to na sljedeće adrese:

Javni partner: Republika Hrvatska, Krapinsko-zagorska županija,

Magistratska 1, Krapina

Privatni partner: Sunce Koncern d.d, Braće Domany 6, Zagreb

33.2. Ugovorne strane su suglasne, da se datum primitka obavijesti smatra dan

kada je ista zaprimljena na adresi naslovnika.

33.3. Ugovorne strane, su jedna drugoj dužne odmah, bez odgađanja, poslati

obavijest o svakoj promjeni podataka iz stavka 1. ovog članka.

33.4. U slučaju da, bilo koja ugovorna strana ne postupi sukladno odredbi iz

prethodnog stavka, smatra se da je pismeno zaprimila obavijest danom

kada je druga ugovorna strana pisanu obavijest predala pošti, odnosno u

drugim slučajevima, danom odašiljanja pismene obavijesti.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

1. Prilozi ovom Ugovoru

Članak 34.

34.1. Ugovorne strane su suglasne da priloge i sastavni dio ovog Ugovora čine:

Prilog: 1. Sporazum zaključen između Županije i Općine od 10.4.07

23