PREDMET: Ugovor o javno privatnom partnerstvu za realizaciju Zdravstvenoturističkog

projekta Stubičke Toplice

Pregovarački tim Županije za utvrđivanje konačnog teksta Ugovora o javnoprivatnom

partnerstvu za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice, koji je

Županijsko poglavarstvo imenovalo Rješenjem Klasa: 334-05/07-01/09, Urbroj: 2140/1-02-

07-2 , u pregovorima s odabranim Privatnim partnerom Sunce koncern d.d., Zagreb, dana

14. veljače i 4. ožujka 2008. godine usuglasio je tekst Ugovora o javno privatnom

partnerstvu za realizaciju Projekta.

Ciljevi Projekta, zbog kojih je Županija 12. srpnja 2006. godine započela Projekt

Stubičke Toplice, od značaja za Županiju i Općinu Stubičke Toplice te posebno u odnosu na

Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, definirani su u članku 4. i 5.

Ugovora.

Ugovor predviđa realizaciju Projekta u dva koraka. Prvi je osnivanje Dioničkog

društva, čiji su osnivači i dioničari Županija i Privatni partner. Osnivački temeljni kapital

Dioničkog društva iznosi 60.976.704,00 kuna. Pri tome udio Županije čini zemljište na

području Projekta sjeverno od potoka Vidak, ukupne površine 73.885 m2 u vrijednosti od

5.487.904,00 kuna, što predstavlja učešće u temeljnom kapitalu od 9%. Udio Privatnog

partnera u temeljnom kapitalu čini zemljište površine 56.523,94 m2 vrijednosti 4.198.389,00

kuna, dionice Zlatnog rata d.d. u vrijednosti 21.290.372,00 kune i gotov novac u iznosu od

30.000.039,00 kuna, što ukupno čini 55.488.800,00 kuna i daje učešće u temeljnom kapitalu

od 91%. U tijelima Dioničkog društva Javni partner zastupljen je s jednim članom Uprave i

dva člana Nadzornog odbora (članak 7. Ugovora).

U svrhu zaštite imovine koju Županija unosi u Dioničko društvo Privatni partner će

Županiji predati 11 vlastitih zadužnica, svaku na iznos od 1 milijun kuna, odnosno ukupno 11

milijuna kuna i dvije bjanko mjenice (članak 14. Ugovora).

Dioničko društvo provodi građenje i opremanje planiranih objekata u sklopu

Projekta, a Privatni partner preuzima obvezu završiti izgradnju objekata u sklopu cjelokupnog

Projekta u roku od 4 godine od dana osnivanja Dioničkog društva (članak 11. Ugovora).

2

Ukupna investicija u Projekt iznosi 109.700.000,00 eura, od čega se

35.000.000,00 eura odnosi na Specijalnu bolnicu, odnosno područje Projekta južno od

potoka Vidak.

Drugi korak u realizaciji Projekta je uključivanje Specijalne bolnice u sastav

Dioničkog društva, pod uvjetom provođenja referenduma i dobivanja pozitivnog mišljenja

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na okolnost prijenosa osnivačkih prava nad

Specijalnom bolnicom sa Županije na trgovačko društvo u zajedničkom vlasništvu Županije i

Privatnog partnera. Naime, Projekt podrazumijeva zajednički poslovni poduhvat javnog i

privatnog partnera putem zajedničkog dioničkog društva u koje Županija, kao javni partner,

unosi imovinu Bolnice, a Privatni partner osigurava kapital za cjelokupnu izvedbu Projekta.

Bolnica ostaje zdravstvena ustanova, a osnivačka prava preuzima dioničko društvo, koje

zajedno osnivaju Županija i Privatni partner. Županija je, obzirom na činjenicu da je Projekt

Stubičke Toplice prvi takove vrste u Republici Hrvatskoj, od Ministarstva zdravstva i socijalne

skrbi Republike Hrvatske zatražila mišljenje za prijenos osnivačkih prava nad zdravstvenom

ustanovom na trgovačko društvo u zajedničkom vlasništvu Županije i Privatnog partnera.

Dakle, Ugovorom (članak 15.) se Županija obvezuje provesti referendum među

zaposlenicima Bolnice o pitanju uključivanja Bolnice u Projekt, također i omogućiti Privatnom

partneru da zaposlenicima Bolnice prezentira Poslovni plan realizacije Projekta. U slučaju

pozitivnog stava zaposlenika Bolnice i pozitivnog mišljenja Ministarstva zdravstva i socijalne

skrbi Bolnica se uključuje u Projekt. U slučaju negativnog rezultata referenduma, Privatni

partner nije obvezan preuzeti Bolnicu, osim ako takvu odluku izričito ne donese Županija. U

situaciji da Bolnica ostaje izvan Projekta, udio Županije ostaje nepromijenjen i iznosi 9% bez

obzira na konačnu visinu investicije. U slučaju ispunjenja navedenih uvjeta za drugi korak

realizacije Projekta, u Projekt ulazi područje južno od potoka Vidak, što znači objekti i

zemljište Bolnice, opisani u članku 16. Ugovora. Specijalna bolnica u vlasništvu Dioničkog

društva ne mijenja status zdravstvene ustanove (članak 17. Ugovora).

Privatni partner garantira preuzimanje svih zaposlenika Bolnice s postojećim

ugovorima o radu te poštivanje svih pozitivnih propisa koji se odnose na zaposlenike javnih

zdravstvenih ustanova i kojima se štite prava i interesi zaposlenika, te osobni dohodak

minimalno 10% veći od osobnog dohotka koji bi zaposlenici ostvarivali u javnim

zdravstvenim ustanovama (članak 18. Ugovora). Između ostalih, nepoštivanje odredbi članka

18. Ugovora razlog je za njegov raskid.

Savjet Projekta Stubičke Toplice na 4. sjednici održanoj 7. ožujka 2008. godine

dao je pozitivno mišljenje na Ugovor o javno privatnom partnerstvu za realizaciju

Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice u tekstu koji se dostavlja u prilogu te

predlaže Županijskom poglavarstvu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se odobrava

potpisivanje Ugovora te isti uputi Županijskoj skupštini na usvajanje.

PREDSJEDNIK SAVJETA

Prof. dr.sc. Ivan Vajić